# ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

# КП «Міський парк культури і відпочинку «Дружби народів» у довгостроковій (строком на 5 років) перспективі

**(Автор проекту «ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ»** –  **МАНЗЮК Тетяна Іванівна)**

# Довгострокова перспектива на 2018 – 2024 р. р.

# І. РОЗДІЛ

# Антикризові заходи, спрямовані на вирішення проблем, задля забезпечення фінансово-господарської стабільності та підвищення ефективності його діяльності з метою подальшого розвитку інфраструктури парку.

* 1. Покращити матеріально-технічну базу парку і вивести на сучасний європейський рівень.
	2. Щороку збільшувати зелені насадження парку та висадку квітів.
	3. Продовжити роботи з впорядкування водного каскаду і головного фонтану парку.
	4. До Дня незалежності України придбати і запустити новий атракціон, 2020-ий рік.
	5. Продовжити співпрацю з представниками малого і середнього бізнесу задля впровадження нових інвестиційних проектів.
	6. Поліпшення санітарного стану місць масового відпочинку парку (протягом усього терміну).
	7. Впорядкувати альтанку.
	8. Продовжити роботи з впорядкування алей, бордюрів і пішохідних доріжок парку:

а) Облаштувати центральну алею парку тротуарною плиткою (від альтанки до атракціону «Веселі гірки», 2019 р. – 2020 р.);

б) Облаштувати тротуарною плиткою алею, що веде до річки Південний Буг та доріжку від фонтану до центральної алеї, 2020 р. – 2022 р.

* 1. Протягом сезонів 2021 р. – 2023 р. завершити облаштування доріжок парку тротуарною плиткою.
	2. Завершити роботи з впорядкування під’їзної дороги до парку та облаштування місць для паркінгу автотранспорту на прилеглій до парку території.
	3. Розпочати капітальний ремонт будівлі кінотеатру «Космос» і завершити протягом періоду з 2019 р. до 2024 р.
	4. Виготовити кошторисну документацію і розпочати роботи з облаштування пристані на річці Південний Буг (2019 р. – 2020 р.).
	5. Придбати водний атракціон (2021 рік).
	6. Виготовити кошторисну документацію і протягом 2024 року облаштувати тенісний корт.
	7. Облаштувати танцювальний майданчик для відпочинку людей старшого покоління лавочками та столиками.
	8. Побудувати і облаштувати сучасні вбиральні.

# ІІ. РОЗДІЛ

#  Заходи, спрямовані на вирішення суспільно-громадських проблем з метою пропаганди здорового способу життя, збереження національних традицій нашого народу, запобігання злочинності, активного та змістовного проведення дозвілля і відпочинку громади міста, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних і духовних сил, спілкування людей, розвитку художньої та технічної творчості, виховання екологічної культури.

**1. Протягом весняно-літніх сезонів (квітень – жовтень) проводити у парку культури і відпочинку театралізовані шоу програми для усіх верств населення, державні та професійні свята (мінімальна кількість театралізованих заходів – 1 раз на місяць, орієнтовно – 14 – 15 за сезон) під егідою народних депутатів, міського голови, місцевих підприємців та підприємств міста. Забезпечити проведення традиційних заходів, а саме:**

2.1. «**День посмішки»** (Відкриття сезону).

2.2. «**Первомайськ – сонячне місто весни»** (травень).

2.3. «**Дитинство щасливе моє»** (червень).

2.4. «**Свято злагоди й миру»**  (До Дня Конституції України, червень).

2.5. «**Свято української галушки»**  (липень).

2.6. «**Свято медового пряника»** (липень).

2.7. « **Живи, Україно, живи для краси!»**  (До Дня незалежності нашої держави, серпень).

2.8. «**Майбутнє – в дитячих руках»**  (До початку нового навчального року для дітей, школярів і студентської молоді).

2.9. «**Свято української родини – свято миру й добра»** (До Дня міста, вересень).

2.10. «**Осінній зорепад»** (Свято закриття сезону, жовтень).

**2. Для зміцнення зв’язків поколінь і родинних цінностей, а також залучення до проведення культурного дозвілля й урізноманітнення** **розважальних програм для дітей, батьків і старшого покоління провести:**

– «**Свято іграшки»**;

– «**Свято морозива»**;

– «**Свято Веселого Вареника»**;

– «**Свято усмішки та гумору»**;

– **«Про себе і весело, й серйозно»** (Великодні зустрічі культпрацівників);

– «**Свято закоханих сердець»** тощо.

**3. Налагодити співпрацю з лідерами молодіжних груп за інтересами та керівниками клубів з метою взаємодії та змістовного проведення дозвілля протягом весняно-літнього періоду:**

– федерація шашок;

– клуб радіолюбителів;

– творчі об’єднання з прикладного мистецтва;

– любителі брейк-дансу;

– клуб «Для тих, кому за…»

**4. Проводити протягом сезону творчі виставки народних майстрів, любителів тварин:**

 – декоративно-прикладного мистецтва, рукоділля, бісероплетіння;

 – тварин;

 – живопису.