ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

72  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  28.11.2024  № 3

м. Первомайськ

Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово- комунального господарства Первомайської міської територіальної

громади на 2025 – 2027 роки

Відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 № 1869-IV зі змінами та доповненнями, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97- ВР зі змінами та доповненнями, пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017                       № 2189-VІІІ із змінами та доповненнями, статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807- IV зі змінами та доповненнями, статті 26 Закону України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-ІХ зі змінами та доповненнями, з метою вдосконалення системи управління і підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення; поліпшення якості житлово-комунальних послуг; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; демонополізації та розвитку конкурентного середовища на ринку комунальних послуг; залучення інвестицій для ефективного функціонування житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади та оперативного вирішення проблем у галузі,  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, що додається.

- Фінансовому управлінню міської ради щорічно при формуванні місцевого бюджету передбачати видатки на реалізацію Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2025-2027 роки виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова 			 	                       		     Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

28.11.2024  №  3

ПРОГРАМА

реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

Первомайської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

м. Первомайськ 2024 рік

ПРОГРАМА

реформування та розвитку житлово-комунального господарства

Первомайської міської територіальної громади

на 2025 – 2027 роки

(далі – Програма)

Розділ 1. Паспорт Програми.

| 1. | Ініціатор розроблення Програми. | Первомайська міська територіальна громада (далі - Громада). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми. | Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 № 1869-IV; наказ начальника управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради від 01.10.2024 «Про підготовку рішень». |
| 3. | Розробник Програми. | Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (далі - УЖКГ). |
| 4. | Співрозробники Програми. | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів). | УЖКГ. |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів. | УЖКГ. |
| 6. | Учасники Програми. | Структурні підрозділи УЖКГ; комунальні підприємства Первомайської міської ради, які працюють у сфері житлово-комунального господарства (Додаток 1); виконавчі органи Первомайської міської ради. |
| 7. | Мета Програми. | Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. |
| 8. | Етапи виконання Програми. | Один етап: 2025-2027 роки. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | У межах наявного фінансового ресурсу державного бюджету; обласного бюджету; бюджету Первомайської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету | у межах наявного фінансового ресурсу державного бюджету; |
| 9.2. | коштів обласного бюджету | у межах наявного фінансового ресурсу обласного бюджету; |
| 9.3. | коштів місцевого бюджету | у межах наявного фінансового ресурсу бюджету Первомайської міської територіальної громади; |
| 9.4. | коштів інших джерел. | кошти суб'єктів господарювання та інші джерела не заборонені чинним законодавством. |
| 10. | Очікувані результати. | Забезпечення реалізації державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства; забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства; забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів; створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням інвестицій, тощо; проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів; забезпечення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. |
| 11. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням). | Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою. |

Розділ 2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма.

Житлово-комунальне господарство (далі - ЖКГ) – це соціально важлива галузь місцевої економіки. ЖКГ включає підгалузі, що забезпечують функціонування інженерної інфраструктури і надають широкий спектр житлово-комунальних послуг та створюють тим самим необхідні умови для діяльності підприємств, забезпечують вигоди й комфорт проживання громадян, обслуговують повсякденні матеріально-побутові потреби населення за місцем проживання. До сфери ЖКГ Первомайської міської територіальної громади відносяться санітарно-технічні об'єкти (водопровід, каналізація, підприємства по санітарному очищенню); зовнішній благоустрій (дорожньо-мостове господарство, озеленення, вуличне освітлення, санітарне очищення; утримання альтернативних джерел водопостачання, кладовищ, міського пляжу «Райдуга»); житловий фонд; проводяться заходи екологічного спрямування (протималярійні, протикарантинні, здійснюється контроль якості річкової води; контроль за санітарним станом територій, тощо); комунальна енергетика (комунальні котельні, впроваджуються альтернативні джерела енергопостачання). З 2017 року на території Первомайської міської територіальної громади відсутнє централізоване теплопостачання та здійснено перехід на індивідуальне опалення. Таке рішення було ухвалено з технічних, економічних, екологічних причин та необхідності використання нових підходів для вирішення питань з теплозабезпечення житлових будинків.

Маємо визнати, що сформована система житлово-комунального забезпечення є неефективною та надто витратною, утримання якої є вкрай обтяжливим як для споживачів, так і для місцевого бюджету. Залишається проблемним питання фінансування поточного утримання діючих потужностей ЖКГ, розвитку й відновлення, модернізації підприємств, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інновацій та нових технологій з ресурсозбереження, залучення інвестицій, кадрового забезпечення. Через неврегульованість законодавчої бази, надавач послуг не має важелів впливу на споживача комунальних послуг з питань погашення заборгованості за надані послуги.

Соціальна залежність підприємств та організацій ЖКГ, низька сплато спроможність населення (наявність заборгованості у населення за надані послуги), неврегульованість питань формування економічно обґрунтованих тарифів (недосконале ціноутворення), недостатній рівень забезпеченості кваліфікованими трудовими ресурсами, недосконалий порядок фінансування пільг - унеможливлює надійне і високоякісне забезпечення населення житлово-комунальними послугами. Монопольний стан житлово-комунальних підприємств, неврегульованість правових механізмів відповідальності за кількість і якість послуг не дозволяє ефективно захищати інтереси споживачів.

Таким чином, концептуальною основою реформування галузі ЖКГ виступає формування раціонального механізму скорочення бюджетних витрат шляхом впровадження нових технологій; оновлення матеріально-технічної бази; застосування нових моделей управління та впровадження ефективних форм управління ЖКГ; оптимізації витрат; подолання соціальної напруги в процесі зростання вартості житлово-комунальних послуг; підвищення конкурентоспроможності та якості послуг.

Розділ 3. Мета та основні завдання Програми.

Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування ЖКГ, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів - це забезпечення реалізації стратегічного пріоритету державної та місцевої політики, а саме: покращення якості життя громадян, задоволення їх потреб у житлово-комунальних послугах, реформування та удосконалення системи управління ЖКГ, впровадження енергоефективних технологій та обладнання, забезпечення беззбиткового функціонування суб’єктів господарювання, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, підвищення їх конкурентоспроможності та залучення інвестицій.

Розділ 4. Обгрунтування шляхів та засобів розв'язання проблем визначених Програмою.

Для розвитку ЖКГ застосовується економічна модель, зміст якої полягає у формуванні оптимальних для населення та влади економічних відносин і в запровадженні ринкових методів господарювання, стимулюванні енергоефективності, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, зовнішньоекономічної та екологічної політики, інституційних і структурних змін у сфері обслуговування.

Покращення умов проживання населення, шляхом забезпечення громадян житлово-комунальними послугами належної якості, які відповідають європейським стандартам можливо з використанням методу конкурсного відбору надавачів послуг, проведення процедур тендерних закупівель, застосування методу порівняння цін та якості послуг. Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Досягнути мети по реформуванню галузі можливо шляхом:

забезпечення можливості розв'язання громадянами житлових проблем;

оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури ЖКГ відповідно до потреб населення;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг;

оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційних моделей розвитку ЖКГ;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для раціонального використання та економного витрачання енергоресурсів;

стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище;

розвитку ринкових відносин та відповідної інфраструктури;

поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Реформування галузі здійснюється методами що не суперечать вимогам світових стандартів ринку, шляхом впровадження недискримінаційних економічних відносин з поступовим обмеженням функцій влади як суб'єкта господарювання та посиленням її впливу на формування ринкової інфраструктури, це:

розроблення прозорого механізму формування економічно обгрунтованих цін і тарифів на комунальні послуги;

реалізація ефективної антимонопольної політики, спрямованої на розвиток ринкових відносин та конкуренції;

стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;

підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів послуг.

Таким чином, реформування та удосконалення роботи галузі ЖКГ передбачає покращення системи планування, обліку, контролю за основними показниками діяльності підприємств; застосування сучасної обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку, інформаційних технологій управління. Передусім потребують удосконалення системи організації менеджменту; бюджетування; управління фінансовими, трудовими, матеріальними ресурсами, запасами. Оптимізація виробничих процесів житлово-комунальних підприємств створить сприятливі умови для беззбиткової діяльності підприємств сфери ЖКГ, що спонукатиме залученню інвестиційних ресурсів і додаткових джерел фінансування для технічного переоснащення і розвитку комунальної інфраструктури, що в свою чергу дасть можливість впровадити прогресивні енергоефективні, ресурсозберігаючі технології та підвищить якість і доступність комунальних послуг.

Тому вкрай необхідно проводити роботу з пошуку зацікавлених організацій з використанням сучасних електронних засобів комунікацій, брати участь у різних зустрічах, конференціях, виставках, конкурсах, грантових програмах, інвестиційно-інноваційних проєктах розвитку галузі ЖКГ.

Розділ 5. Основні завдання Програми та засоби необхідні для їх виконання.

5.1. Основними завданнями Програми є:

5.1.1. Забезпечення населення якісними комунальними послугами з економічно-обґрунтованими тарифами які відповідають поточному платоспроможному попиту, створення безпечних, комфортних умов для проживання населення, дотримання законодавчих вимог у сфері санітарного утримання комунального майна і територій;

5.1.2. Забезпечення конкурентоздатності та ефективної безперебійної роботи підприємств галузі ЖКГ;

5.1.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку комунальних послуг та житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах;

5.1.4. Технічне переоснащення ЖКГ, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

5.1.5. Виконання законодавчих вимог щодо обліку, утримання та збереження комунального майна та ефективного його використання;

5.1.6. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

5.1.7. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування ЖКГ.

5.2. Основні завдання Програми вимагають оптимізації самого процесу впровадження конкретних заходів, визначення їх пріоритетності і значимості, якості їх виконання, що сприятиме в цілому отриманню хорошого позитивного очікуваного результату, який характеризується соціальними, комплексними економічними показниками у конкретних сферах галузі ЖКГ відповідно:

5.2.1. У сфері благоустрою: необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою, в тому числі пляжу «Райдуга» та оформити землевпорядну документацію; виконати роботи з поновлення і ремонту дорожнього покриття вулиць та доріг (значна частина вулиць і доріг не має твердого покриття); пішохідні зони потребують ремонту, є потреба у влаштуванні вело доріжок; мала наявність об'єктів зовнішнього вуличного освітлення, ліхтарі потребують капітального ремонту, відсутні енергоефективні освітлювальні прилади; існує потреба у збільшенні фінансування на утримання дорожніх транспортних розв'язок, узбічь вулиць та доріг, тротуарів; відсутнє забезпечення непроїзних частин доріг дорожніми тумбами та іншими засобами перешкоджання руху; є необхідність у створенні централізованих автостоянок, майданчиків для паркування; забезпеченні перехресть вулиць та доріг покажчиками; встановленні, ремонті та заміні зупинок громадського транспорту і облаштуванні їх необхідним інвентарем та покажчиками; збільшенні фінансування на створення скверів, парків, місць увічнення пам’яті, дитячих майданчиків, майданчиків для вигулу тварин а також на їх ремонт, поточне утримання; необхідно збільшити фінансування догляду за кладовищами, облаштування їх внутрішньо квартальними проїздами та пішохідними доріжками, створення сектору військових поховань, санітарно-захисної зони, влаштування огорожі кладовищ, громадських вбиралень; потрібно забезпечити наявність питної води на кладовищах, своєчасне вивезення сміття, покоси, озеленення територій.

Охорона об'єктів природно-заповідного фонду та захист довкілля потребує: створення спеціалізованого підприємства з обслуговування об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку «Молодіжний» та острову «Довгий», проведення їх реконструкції; впровадження систем моніторингу навколишнього природного середовища (встановлення покажчиків, камер відеоспостереження, датчиків, використання комп'ютерних програм моніторингу, тощо); проведення реконструкції і переоснащення очисних споруд каналізації, насосних станцій що забезпечують очистку стічних вод; створення резервного енергопостачання; документальне оформлення резервних джерел водопостачання (оформлення паспортів на шахтні колодязі, чистка та їх ремонт, будівництво нових свердловин); проведення постійної стерилізації безпритульних тварин; збільшення рівня фінансування заходів по знищенню карантинних бур'янів.

У зеленому господарстві: потрібно провести технічне переоснащення, оптимізувати кадрове забезпечення, провести ремонт теплиці; виконати інвентаризацію зелених насаджень та передати їх профільному підприємству, необхідно підвищити рівень фінансування заходів з утримання зелених насаджень (догляд і створення квітників, клумб, скверів та інших зелених зон); нагальним є видалення аварійних, сухих, пошкоджених дерев, підрізання гілля та реконструкція об'єктів зеленого будівництва в цілому.

5.2.2. У сфері водопостачання та водовідведення: наявна потреба у проведенні ремонту та заміні зношених мереж водопостачання і водовідведення, також потрібно побудувати станцію знезараження рідких нечистот, оновити матеріально-технічну базу та провести модернізацію водного господарства.

5.2.3. У сфері поводження з відходами: зменшити відсоток зношеності автомобільного парку, сміттєзбиральної техніки та інвентарю, підвищити рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, провести оптимізацію виробничих запасів; закрити перевантажений полігон твердих побутових відходів і впровадити будівництво нового полігону твердих побутових відходів та скотомогильника; підвищити рівень фінансування заходів.

5.2.4. У сфері житлового фонду наявне фізичне та моральне старіння житлового фонду, що з кожним роком вимагає значних капітальних вкладень з ремонту і заміни покрівель та інших конструктивних елементів багатоквартирних будинків, ліфтів, систем енергопостачання, систем безперебійного забезпечення будинків теплом. Є нагальна потреба у впровадженні нових енергозберігаючих технологій та сприяння співвласникам багатоквартирних будинків у реалізації проєктів сонячної генерації, придбання генераторів електроенергії за рахунок співфінансування (часткової компенсації) з місцевих бюджетів та співпраці з регіональним представництвом проєкту «Енергоефективність та реагування на кризу».

На підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та рішення Первомайської міської ради від 29.11.2018 року № 18 «Про списання багатоквартирних будинків (гуртожитків) з балансу комунального підприємства "Затишок"» власники квартир багатоквартирних будинків отримали право самостійно приймати рішення з питань утримання спільного майна в багатоквартирному будинку та визначати форми управління будинком, але як наслідок, співвласники багатоквартирних будинків за власний рахунок не спроможні утримувати внутрішньо будинкові мережі, тому дана сфера потребує значної фінансової підтримки з місцевого бюджету.

5.2.5. Сфера інвестиційної діяльності.

Перелік завдань і заходів Програми та очікуваний результат визначені у Додатку 2.

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування (Додаток 3).

Обсяг фінансування визначається в межах наявного фінансового ресурсу на відповідний бюджетний рік, затвердженого в установленому законодавством порядку. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися залежно від наявного фінансового ресурсу.

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює УЖКГ. Учасники Програми до 20 числа щоквартально надають головному розпоряднику коштів інформацію про виконання заходів Програми за звітний період, використання отриманих коштів фінансової підтримки та обсягів виконаних робіт щодо цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Для отримання фінансової підтримки з бюджету Первомайської міської територіальної громади комунальним підприємствам Первомайської міської ради необхідно подати звернення з підтверджуючими документами та відповідними розрахунками.

УЖКГ до 10 лютого щорічно надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Розділ 8. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку сфери ЖКГ;

завершити розроблення необхідних документів, що забезпечать стале функціонування галузі в ринкових умовах господарювання;

розробити організаційний і фінансовий механізм забезпечення реалізації прав людини на житло (придбання житла, надання соціального і службового житла);

зробити доступними послуги з водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів;

створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів ЖКГ та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств ЖКГ з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

зменшити залежність галузі від імпорту енергоресурсів та підвищити рівень її енергетичної безпеки;

забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства на умовах фінансування з державного та місцевих бюджетів;

забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств ЖКГ, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади;

забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

зростання продуктивності праці і поліпшення якості складу трудових ресурсів;

забеспечення населення якісною питною водою;

привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами державних стандартів;

забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань Програми.

Очікувані результативні показники виконання Програми визначені у Додатку 4.

Перший заступник міського голови		        Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до Програми (Паспорт Програми)

Комунальні підприємства Первомайської міської ради, які працюють у сфері житлово-комунального господарства (далі – комунальні підприємства) – це юридична особа, що діє на основі комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, що створене за рішенням Первомайської міської ради для виконання покладених на нього функцій, які визначені Статутом; це підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом, що може здійснювати виробничу, комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної власності – це право територіальної громади володіти, доцільно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування; до статті 78 Господарського кодексу України орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про створення комунального підприємства, яке буде діяти на основі комунальної власності територіальної громади. Правом розпоряджатись комунальною власністю від імені Первомайської міської територіальної громади володіє Первомайська міська рада. Відносини з комунальними підприємствами будуються на засадах їхньої підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органу місцевого самоврядування. До відання виконавчого органу Первомайської міської ради, згідно з його повноваженнями, з управління комунальною власністю належить встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, а також заслуховування звітів про роботу їхніх керівників. Комунальні підприємства, які фінансуються з міського бюджету, володіють закріпленим за ними майном на основі права оперативного управління. Здійснюючи це право, комунальні підприємства не можуть розпоряджатися цим майном без згоди Первомайської міської ради, якщо інше не передбачено їхніми статутами чи положеннями.

Поточний склад комунальних підприємств:

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»;

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Комунсервіс»;

Комунальне підприємство «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області;

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів»;

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Флора»;

Комунальне підприємство «Орлик» Первомайської міської ради Миколаївської області;

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Затишок»,

Комунальне підприємство «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області,

Комунальне підприємство «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області.

Перший заступник міського голови		       Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до Програми (Розділ 5)

Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Результат від впроваджених заходів (пункт до якого відноситься порядковий номер основних завдань Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |
| І. СФЕРА БЛАГОУСТРОЮ ( пункт 5.2.1.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформлення технічної документації, реєстрація нерухомого майна та землевпорядної документації об’єктів нерухомого майна комунальної власності, удосконалення системи управління | Інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет Первомайської міської територіальної громади (далі –Місцевий бюджет) | * | Виконання вимог законодавства, збереження та контроль за використанням комунального майна (пункт 5.1.5.) |
|  |  | Проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з управління побутовими відходами | 2027 рік | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення конкурентного середовища у сфері поводження з відходами (пункт: 5.1.1.,5.1.2.; 5.1.3.) |
|  |  | Оформлення землевпорядної документації на земельні ділянки під об’єктами благоустрою | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання вимог законодавства, контроль за використанням комунального майна (пункт 5.1.5.) |
| 2. | Дорожня інфраструктура | Поточний і капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, забезпечення їх покажчиками, необхідним інвентарем та обладнанням | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Будівництво автостоянок, майданчиків для паркування автотранспорту | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення громадян місцями зберіганням транспортних засобів (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Придбання, встановлення, утримання та ремонт покажчиків вулиць, дорожніх знаків, засобів обмеження швидкості руху | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Будівництво світлофорних об’єктів в населених пунктах громади | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Поточний ремонт комунальних доріг | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт мостів через річки та містків обстеження їх технічного стану | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет, | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Капітальний ремонт комунальних доріг | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху та комфортного проживання населення (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів населених пунктів міської територіальної громади | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення утримання та ремонту об’єктів дорожнього господарства громади (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Придбання дорожньої комунальної техніки | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Оновлення технічного складу (пункт 5.1.4.) |
|  |  | Експлуатаційне утримання комунальних доріг (зимове утримання, нанесення розмітки, утримання об’єктів дорожньої інфраструктури) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Відшкодування витрат за утримання обладнання та знаків регулювання дорожнього руху | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху та комфортного проживання населення (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Поточний ремонт, утримання та обслуговування ливнеприймальників та водовідвідних каналів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Безбар’єрність та безпечність громади (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу по вул. Михайла Грушевського | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5.1.1.) |
| 3. | Зовнішнє освітлення | Будівництво нових об’єктів зовнішнього вуличного освітлення | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади (пункт 5.1.1.; 5.1.4.) |
|  |  | Реконструкція, капітальний ремонт, відновлення об’єктів зовнішнього освітлення | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади (пункт 5.1.1.; 5.1.4.) |
|  |  | Відшкодування витрат з утримання об’єктів зовнішнього освітлення (у тому числі: поточний ремонт, заміна ламп, оплата електроенергії, інше) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади (пункт 5.1.1.) |
| 4. | Благоустрій кладовищ | Облаштування кладовищ відповідно до законодавчих вимог, санітарних норм і правил; здійснення робіт із санітарного очищення, вивезення сміття, покосів бур’янів, озеленення, влаштування міжсекторальних проїздів та доріжок, організація водозабезпечення, туалетами, тощо | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання вимог законодавства (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Створення та облаштування, виконання робіт з поточного утримання сектору військових поховань «Алея Слави» | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання вимог законодавства (пункт 5.1.1.) |
| 5. | Захист довкілля, охорона об’єктів природно-заповідного фонду, раціональне використання зелених насаджень, ресурсів тваринного світу | Визначення профільного підприємства з утримання об’єктів природно-заповідного фонду парк «Молодіжний» та острову «Довгий» і забезпечення їх необхідними покажчиками, огорожею, здійснення догляду і утримання | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство | Місцевий бюджет | * | Охорона об’єктів природно-заповідного фонду, виконання охоронних зобов’язань, створення конкурентного середовища у сфері зеленого господарства (пункт 5.1.1., 5.1.3., 5.1.5.) |
|  |  | Придбання саджанців дерев, кущів, квітів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збільшення рівня озеленення території Первомайської міської територіальної громади (далі – Громади) (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень (поточне утримання та догляд за зеленими насадженнями) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Покращення благоустрою, здійснення догляду за зеленими насадженнями (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Забезпечення поливу зелених насаджень (підвезення води) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження зелених насаджень та здійснення якісного догляду за ними |
|  |  | Створення систем автоматичного поливу |  |  |  |  | Збереження зелених насаджень та здійснення якісного догляду за ними |
|  |  | Проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами та бур’янами в тому числі їх хімічне знищення (викошування і вигрібання трави на узбіччях вулиць, доріг, на територіях парків, скверів, місць загального користування, не визначених територіях, тощо) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Покращення благоустрою, санітарного стану території, виконання фітосанітарних вимог поводження з карантинними рослинами, виконання протипожежних правил, створення безпечних умов проживання для громадян (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Видалення небезпечних та аварійних дерев, обрізка гілля, формувальна обрізка, кронування (впровадження виробництва паливних брикетів) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Догляд та санітарне очищення зелених насаджень (пункт: 5.1.1.; 5.1.5.) |
|  |  | Збереження та відновлення біологічного, ландшафтного різноманіття та території об’єктів природо заповідного фонду (встановлення аншлагів, покажчиків, огорожі, тощо). | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Виконання законодавчих вимог (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Здійснення контролю (встановлення систем відеоспостереження та іншого обладнання на об’єктах благоустрою з використанням комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання законодавчих вимог, посилення контролю за збереженням об’єктів природоохоронного фонду та комунального майна (пункт: 5.1.1.; 5.1.5.) |
|  |  | Збільшення кількісного та поліпшення якісного складу зелених насаджень (впровадження квіткового оформлення в’їздів у місто, схилах, узбіччях та збільшення площ висаджених квітів, дерев, кущів, створення нових скверів, парків, клумб, квітників, газонів, проведення реконструкції парків і скверів та інших об’єктів благоустрою зеленого господарства) | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Збагачення ландшафту, флори та фауни Громади (пункт: 5.1.1.; 5.1.5.) |
|  |  | Розвиток тепличного господарства: будівництво теплиці та вирощування розсади квітів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення посадковим матеріалом потреб Громади (пункт:5.1.4.; 5.1.5.) |
|  |  | Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Облік зелених насаджень Громади та контроль за їх станом і використанням (пункт: 5.1.5.) |
|  |  | Визначення підприємства на конкурсній основі по утриманню зелених насаджень | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення конкурентного середовища у сфері зеленого господарства (пункт: 5.1.2.) |
|  |  | Регулювання чисельності безпритульних тварин | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Впровадження заходів по боротьбі зі сказом (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Послуги з прибирання, підмітання вулиць, санітарне очищення узбічь вздовж вулиць та доріг | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою та виконання законодавчих, санітарних вимог (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Придбання матеріалів, предметів, обладнання, інвентарю | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення процесу утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою та виконання законодавчих, санітарних вимог (пункт 5.1.1.) |
| 6. | Охорона та раціональне використання земельних ресурсів | Будівництво споруд щодо ліквідації наслідків підтоплення та зсуву по вул. Голтянській, вул. Єврейській, вул. Валерія Чкалова, вул. Автодорівській, пров. Благодатному площею 4,15 кв. км. | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Укріплення земельного покриву від ерозійних процесів (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Проведення протизсувних та берегоукріплювальних робіт на річці Південний Буг довжиною 0,3 пог. Км. | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Протидія ерозії ґрунтів (пункт 5.1.1.) |
| 7. | Місця для відпочинку населення | Ремонт, облаштування та поточне утримання дитячих майданчиків | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Ремонт, утримання та догляд (благоустрій) за місцями увічнення пам’яті, пам’ятників, пам’ятних місць, меморіалів, сектору військових поховань тощо | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Будівництво централізованих інженерних мереж водопостачання та водовідведення (питними фонтанчиками з відведенням питної води, душовими та ногомийками з прісною водою) | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна (пункт 5.1.1.) |
| 8. | Ритуальні послуги | Поховання невідомих та безрідних громадян, тих від поховання яких відмовились рідні | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання законодавчих вимог |
| ІІ. СФЕРА ВОДОПОСТАЧАННЯ (5.2.2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охорона джерел питного водопостачання та раціональне використання водних ресурсів | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання (артезіанських свердловин, поверхневих водозаборів) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Дотримання санітарного законодавства (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Екологічне оздоровлення річки Синюхи та річки Кодима, Південний Буг | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Екологічне оздоровлення річок, забезпечення населення громади якісним водопостачанням з поверхневих джерел (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Чистка шахтних колодязів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження джерел питної води, виконання санітарно-епідеміологічних норм та правил(пункт 5.1.1.) |
|  |  | Дезінфекція шахтних колодязів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення населення питною водою з альтернативних джерел (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Здійснення протималярійних заходів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання санітарного законодавства(пункт 5.1.1.) |
|  |  | Паспортизація пляжу «Райдуга | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання законодавчих вимог (пункт 5.1.5.) |
|  |  | Зариблення річок Південний Буг, Синюха | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження біорізноманіття річок (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Здійснення ремонту існуючих альтернативних джерел водозабезпечення та будівництво нових | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження існуючих альтернативних джерел водопостачання та виконання санітарних вимог з їх утримання (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Паспортизація альтернативних джерел водозабезпечення (шахтні колодязі, свердловини, тощо) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання законодавчих вимог (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Обстеження акваторії річки Південний Буг біля міського пляжу «Радуга» | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Убезпечення від травмувань під час відпочинку громадян; збереження водних ресурсів Громади (пункт 5.1.1.) |
|  |  | Поточне утримання міського пляжу «Райдуга» | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Дотримання санітарного законодавства, поліпшення умов для відпочинку населення (пункт 5.1.1.) |
|  |  | виготовлення проєкту землеустрою санітарної зони водозаборів ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3; | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Дотримання санітарного законодавства з забезпечення охоронних зон джерел водопостачання (пункт 5.1.1., 5.1.5.) |
|  |  | огородження санітарних зон водозаборів ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3; | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Дотримання санітарного законодавства з забезпечення охоронних зон джерел водопостачання (пункт 5.1.1.; 5.1.5.) |
|  |  | благоустрій санітарних зон водозаборів ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3. | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Дотримання санітарного законодавства з забезпечення охоронних зон джерел водопостачання (пункт 5.1.1.; 5.1.5.) |
|  |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання. | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Дотримання санітарного законодавства, попередження виникнення надзвичайної та екологічної безпеки (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.) |
|  |  | Реконструкція (капітальний ремонт) та заміна аварійних каналізаційних мереж, колекторів, дюкерів каналізації через річки | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Дотримання санітарного законодавства, попередження виникнення надзвичайної та екологічної безпеки (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.) |
|  |  | Реконструкція (капітальний ремонт) насосних станцій каналізації | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Дотримання санітарного законодавства, попередження виникнення надзвичайної та екологічної безпеки (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.) |
| 2. | Централізоване водопостачання | Реконструкція, капітальний ремонт та заміна аварійних водопровідних мереж і споруд на них. | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення стабільної роботи об’єктів централізованого водозабезпечення, надання якісних послуг з водопостачання (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.) |
|  |  | Будівництво нових об’єктів централізованого водопостачання (насосні станції, резервуари запасу води, водопровідні мережі, дюкери через річки) | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Впровадження новітніх технологій в централізоване водопостачання та забезпечення якісними послугами населення громади, забезпечення комфортного проживання населення (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Реконструкція, капітальний ремонт переоснащення очисних споруд водопостачання | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Реконструкція хлораторних станцій очисних споруд водопостачання, переведення їх на використання гіпохлориту натрію | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил, ліквідація небезпечних об’єктів (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Поточний ремонт водопровідних мереж та споруд на них | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Впровадження станцій та установок доочищення питної води в закладах, які утримуються за рахунок місцевого бюджету | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил, покращення здоров’я населення громади (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Будівництво пунктів розливання питної води (бюветів). | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил, створення альтернативних джерел водопостачання населення громади, покращення здоров’я населення громади (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил, впровадження новітніх технологій лабораторного контролю за якістю води та стічних вод (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення для обслуговування господарства централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення стабільної роботи галузі, своєчасна ліквідація аварійних ситуацій, якісне утримання об’єктів водопостачання і водовідведення. Дозволить підвищити ефективність роботи комунальних підприємств, покращити якість життя мешканців міста та сприяти його розвитку (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
|  |  | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Виконання природоохоронних заходів, поліпшення комфортного проживання населення, покращення технічного стану комунального господарства (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.) |
| ІІІ. СФЕРА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ( пункт 5.2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поводження з відходами | Відшкодування витрат за утримання майна переданого на баланс, а саме: вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Санітарне очищення територій Громади та виконання протипожежних заходів (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Санітарне очищення територій Громади та виконання протипожежних заходів (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Впровадження роздільного збору сміття (придбання контейнерів для роздільного збору сміття, ремонт контейнерних майданчиків, будівництво нових майданчиків для сміття) | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Утримання в належному стані місць збирання побутових відходів згідно санітарних норм (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Виконання санітарних вимог та із захоронення побутових відходів, дотримання екологічної безпеки (пункт: 5.1.1.) |
|  |  | Будівництво полігону твердих побутових відходів в місті Первомайську Миколаївської області, створення місця тимчасового зберігання небезпечних відходів | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | * | Виконання законодавчих вимог, дотримання екологічної безпеки (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.6.) |
|  |  | Оновлення парку сміттєвозів та підмітально-прибиральних машин | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет,державний бюджет, кошти інших джерел | * | Забезпечення спецтранспортом профільних підприємств з метою покращення ефективності їх діяльності (пункт:5.1.4.; 5.1.6.) |
|  |  | Придбання мобільної сортувальної лінії для твердих побутових відходів та введення її в експлуатацію | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел | * | Виконання вимог законодавства щодо необхідності сортування побутових відходів, зменшення об’єму захоронених побутових відходів (пункт:5.1.4.; 5.1.6.) |
|  |  | Будівництво худобомогильника та біотермічних ям для захоронення трупів тварин | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | * | Виконання вимог законодавства (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.6.) |
|  |  | Будівництво установок для одержання вторинної сировини з твердих побутових відходів, | 2025-2027 роки | УЖКГ, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | * | Вилучення з побутових відходів корисного залишку придатного для повторного використання, зменшення об’єму захоронення побутових відходів (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.6.) |
|  |  | Утримання полігону ТПВ для забезпечення екологічно безпечного зберігання, оброблення і захоронення відходів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий цільовий фонд навколишнього природного середовища | * | Виконання вимог законодавства, забезпечення санітарних норм поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  | Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів, урн для сміття, інвентарю, оновлення виробничих запасів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий цільовий фонд навколишнього природного середовища | * | Виконання природоохоронних заходів, поліпшення комфортного проживання населення, покращення технічного стану комунального господарства (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.) |
|  |  | Поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків нового типу для твердих побутових відходів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Належне утримання та догляд за комунальним майном, надання якісних послуг (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.) |
|  |  | Розробка бізнес-планів, проєктування, створення підприємств з сортування, переробки, транспортування твердих побутових відходів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Покращення економічної ситуації, створення додаткових робочих місць, виконання вимог щодо сортування побутових відходів (пункт: 5.1.1.; 5.1.4.; 5.1.6.) |
| IV СФЕРА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (пункт 5.2.4.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Енергоефективність | Придбання, встановлення обладнання та виконання робіт і послуг пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення енергоефективності | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення для населення безпечних та комфортних умов проживання, ресурсозбереження (пункт 5.2.4.) |
| 2. | Капітальний ремонт, реконструкція б’єктів житлового фонду | Ремонт та заміна ліфтів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення для населення безпечних умов проживання (пункт 5.2.4.) |
|  |  | Експертна оцінка і технічне обстеження ліфтів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення для населення безпечних умов проживання (пункт 5.2.4.) |
|  |  | Ремонт, реконструкція та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення для населення безпечних умов проживання (пункт 5.2.4.) |
| 3. | Формування інституту ефективного власника багатоквартирного житла | Надання допомоги ініціативним групам по проведенню установчих зборів зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), асоціацій ОСББ | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення органів самоорганізації населення в багатоквартирних будинках, ОСББ та Асоціацій ОСББ. (пункт: 5.1.7.) |
|  |  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців багатоквартирних будинків щодо переваг створення ОСББ | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення органів самоорганізації населення в багатоквартирних будинках (пункт: 5.1.7.) |
|  |  | Сприяння організації профорієнтаційної підготовки керівників ОСББ і управителів будинку | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Профорієнтаційна підготовка керівників ОСББ і управителів будинку (пункт: 5.1.7.) |
|  |  | Фінансова підтримка з місцевого бюджету створених (ОСББ), управителів, які утримують житлові будинки та власників приватних домоволодінь населених пунктів Первомайської міської територіальної громади на капітальний ремонт житлових будинків | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Підтримка створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителів, які утримують житлові будинки, та власникам приватних домоволодінь (пункт: 5.1.2.) |
| 4. | Сприяння створенню органів самоорганізації населення в приватному житловому секторі | Надання допомоги ініціативним групам по проведенню установчих зборів зі створення вуличних, квартальних, м/районних комітетів, інших органів самоорганізації населення. | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Створення вуличних, квартальних, м/районних комітетів, інших органів самоорганізації населення (пункт: 5.1.2.) |
| 5. |  | Сприяння розвитку організацій та центрів підтримки розвитку системи ЖКГ на загальноміському рівні (асоціацій ОСББ, центрів технологічної підтримки діяльності ОСББ, інше). | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Розвиток організацій та центрів підтримки розвитку системи управління житлово-комунальним господарством (пункт: 5.1.2.) |
| 6. | Підтримка комунальних підприємств Первомайської міської ради сфери ЖКГ, які за результатами діяльності отримали збитки | Фінансова підтримка з бюджету Первомайської міської територіальної громади комунальним підприємствам Первомайської міської ради, які за результатами діяльності отримали збитки на такі цілі: сплата за енергоносії; придбання матеріалів та послуг для підготовки до опалювального періоду; придбання матеріалів та послуг для забезпечення надійності, безпечності експлуатації інженерних мереж та споруд; забезпечення освітлення вулиць населених пунктів; погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями; погашення заборгованості по податках, штрафів та пені; придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Зменшення заборгованості що утворилась в результаті невідповідності тарифів на комунальні послуги фактичним витратам на їх виробництво; якісна підготовка до опалювального періоду; забезпечення надійності, безпечності експлуатації інженерних мереж та споруд, забезпечення вуличним освітленням територій; скорочення витрат на енергоносії (пункт: 5.1.2.; 5.1.4.) |
| 7. |  | Фінансова підтримка з бюджету Первомайської міської територіальної громади комунальним підприємствам Первомайської міської ради на такі цілі: - проведення технічної інвентаризації комунального майна, виготовлення технічної документації; - подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; - зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення комп’ютерної та офісної техніки; - придбання основних засобів, матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для проведення невідкладних і аварійних робіт, подолання надзвичайних ситуацій | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження комунального майна та ефективне його використання, безперебійне забезпечення населення якісними комунальними послугами в умовах надзвичайних ситуацій (пункт: 5.1.2.; 5.1.4.) |
| 8. |  | Фінансова підтримка з бюджету Первомайської міської територіальної громади комунальним підприємствам Первомайської міської ради на такі цілі: - проведення технічної інвентаризації комунального майна, виготовлення технічної документації; - подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; - зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення комп’ютерної та офісної техніки; - придбання основних засобів, матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для проведення невідкладних і аварійних робіт, подолання надзвичайних ситуацій | 2025-2027 роки | УЖКГ | Місцевий бюджет | * | Збереження комунального майна та ефективне його використання, безперебійне забезпечення населення якісними комунальними послугами в умовах надзвичайних ситуацій (пункт: 5.1.2.; 5.1.4.) |
| V СФЕРА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. *Обсяг фінансування визначається в межах наявного фінансового ресурсу на відповідний бюджетний рік, затвердженого в установленому законодавством порядку. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися залежно від наявного фінансового ресурсу.

Перший заступник міського голови									                  Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 3

до Програми (Розділ 6)

Обсяги та джерела фінансування Програми

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Всього тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування, (тис. грн.) за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | * | * | * | * |
| державний бюджет | * | * | * | * |
| обласний бюджет | * | * | * | * |
| місцевий бюджет | * | * | * | * |
| кошти інших джерел | * | * | * | * |

Примітка. *Обсяг фінансування визначається в межах наявного фінансового ресурсу на відповідний бюджетний рік, затвердженого в установленому законодавством порядку. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися залежно від наявного фінансового ресурсу.

Перший заступник міського голови									                  Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 4

до Програми (Розділ 8)

Очікувані результати виконання Програми

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками: |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями (пункт 5.1.6.) | Кількість укладених договорів з інвесторами | од. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Технічне переоснащення галузі ЖКГ, скорочення питомих показників використання енергетичних ресурсів (пункт 5.1.4.) | Частка будинків забезпечених альтернативними джерелами енергії у рамках проєкту сонячної генерації «Енергоефективність та реагування на кризу» | од. | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Відсоток утеплених багатоквартирних будинків за державною програмою «Теплий дім» | %. | 60 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Частка відремонтованих будинків | од. | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування ЖКГ | Відсоток співвласників багатоквартирних будинків, які прийняли участь у реалізації проєктів сонячної генерації, придбали генератори електроенергії за рахунок співфінансування | % | 60 | 20 | 20 | 20 |
|  | Збереження комунального майна | Питома вага відремонтованого комунального майна: - контейнерних майданчиків; - дитячих майданчиків; - доріг; - автобусних зупинок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Оптимізація роботи галузі ЖКГ, та забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі ЖКГ (відповідно у сферах) | Темпи зниження енергоємності | % | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Темпи зниження матеріалоємність | % | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Забезпеченість трудовими ресурсами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Оновлення комп’ютерного забезпечення | % | 100 | 20 | 30 | 50 |
|  |  | Впровадження нових технічних систем моніторингу | од. | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Рівень охоплення населення договірними відносинами з вивезення твердих побутових відходів | % | 100 | 60 | 20 | 20 |
| 5. | Модернізація та оновлення засобів виробництва (відповідно у сферах ЖКГ) | Частка основних засобів в активах | К-т | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Знос основних засобів | К-т | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Оновлення основних засобів | К-т | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 6. | Інвестиційна діяльність | Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах | К-т | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 7. | Соціальні показники: забезпечення населення якісними комунальними послугами та створення безпечних умов для проживання населення | Питома вага ліквідованих сміттєзвалищ у загальній кількості виявлених на територіях загального користування | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Кількість приписів щодо видалення карантинних рослин та бур’янів | од. | - | - | - | - |
|  |  | Кількість простерилізованих котів та собак | гол. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Забезпеченість світлоточками вулиць та доріг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Кількість видалених дерев | шт. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Кількість звернень громадян щодо неякісного забезпечення комунальними послугами | од. | - | - | - | - |
|  |  | Кількість збудованих сучасних багатоквартирних будинків) | од. | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | Рівень охопленості послугами з технічного огляду та ремонту ліфтів та інших конструктивних елементів будинків та споруд | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Рівень забезпеченості населення послугами водозабезпечення | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перший заступник міського голови									                  Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ