ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

76  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2025 № 17

м. Первомайськ

Про звіт про фінансову підтримку

комунального підприємства

Первомайської міської ради

«Первомайське управління

водопровідно-каналізаційного господарства»

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), на виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затвердженої рішенням Первомайської міської ради від 30.09.2021 № 33 (зі змінами та доповненнями), з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Звіт про фінансову підтримку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» з аналізом ефективності використання виділених коштів за 2024 рік взяти до відома (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова								Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 17

Звіт про фінансову підтримку

комунального підприємства Первомайської міської ради

«Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»

з аналізом ефективності використання виділених коштів за 2024 рік

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ПУВКГ») створене рішенням Первомайської міської ради Миколаївської області від 29.06.2023 № 25 і діє на підставі Статуту.

Предметом діяльності підприємства є забезпечення ефективного використання, утримання, розвитку технічних засобів підприємства і регулювання процесу надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Упродовж 2024 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади на КП «ПУВКГ» було виділено 7 723 500,00 грн фінансової підтримки, з яких використано - 7 718 628,40 грн (таблиця), в тому числі на:

1. Продовження робіт з поточного ремонту ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, які були розпочаті 2023 року - 6 079 088,00 грн.

Кошти були спрямовані на поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів, заміну запірної трубопровідної арматури (засувки). Виконані роботи дали змогу підвищити надійність системи водопостачання, знизили рівень аварійних ситуацій, що дозволило скоротити  втрати води на очисних спорудах на 7 % та витрати на споживання електроенергії на 84 тисяч кВт (або 553 000 грн) за ІV квартал 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

2. Завершення робіт на ОСВ-2 по вул. Січових Стрільців, 46, які виконувалися в 2023 році - 529 540,00 грн.

Проведений поточний ремонт водозабірної споруди та оглядового колодязя забезпечив безперебійне водопостачання та зниження аварійних ситуацій, скорочення споживання електроенергії. Загалом, за 2024 рік в порівнянні з 2023 роком, втрати води зменшилися на 10%, економія електроенергії склала 249 тисяч кВт (або 2 468 400 грн).

3. Створення запасу дизельного пального – 300 000,00 грн для використання альтернативного енергоживлення (роботи генераторів) та забезпечення стабільної роботи об’єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення під час аварійного відключення електроенергії на об’єктах.

4. Придбання електродвигуна для насосної станції каналізації "Південна" по вулиці Дачна, 44в  -  158 000,00 грн.

Заміна електродвигуна підвищила надійність та ефективність роботи насосної станції, забезпечивши її безперебійну експлуатацію. Це дозволило уникнути скиду стічних вод у річку Південний Буг та впровадити заходи для запобігання забрудненню навколишнього середовища.

5. Придбання насосу для насосної станції підкачки по вулиці Одеській, 115  -  17 000 грн.

Встановлення нового насоса сприяло стабілізації тиску в мережі централізованого водопостачання, забезпечивши рівномірний і ефективний розподіл води серед споживачів. Це підвищило надійність і стабільність роботи насосної станції, зменшило кількість аварій та поломок, а також дозволило скоротити витрати на її експлуатацію.

6. Розробку проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи, виконання інженерно-вишукувальних робіт по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Фрегат" по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області - 635 000,00 грн. 	Планується будівництво та введення в експлуатацію насосної станції, станції додаткового знезараження питної води, резервуару запасу води загальним об’ємом 3000 м3 та додаткового водогону діаметром 225 мм довжиною 300 погонних метрів. Після завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта, очікується цілодобове та якісне забезпечення централізованим водопостачанням 9000 мешканців мікрорайону «Фрегат» міста Первомайська (16,1 % від загальної кількості населення міста Первомайська). Створений додатковий запас води надасть змогу забезпечити водопостачанням мешканців мікрорайону протягом 5 - 6 днів у разі припинення роботи очисних споруд водопостачання № 1 та насосної станції «Контррезервуари» з технічних або воєнних причин. Оскільки водопостачання буде здійснюватися насосами меншої потужності, планується досягти економії енергоресурсів та зменшити кількість втрат питної води.

Надходження та використання фінансової підтримки

комунального підприємства Первомайської міської ради

«Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»

з аналізом ефективності використання виділених коштів за 2024 рік

| № з/п | Дата і номер рішення Первомайської міської ради (далі ПМР) | Назва проєкту та місце його реалізації | Виділено, грн | Використано, грн | Ефективність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рішення ПМР від 21.12.2023 № 10 | Поточний ремонт ОСВ №1 по вул. Павла Поповича, 123а | 2288460,00 | 2288460,00 | Продовження робіт з поточного ремонту ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, які були розпочаті в 2023 році - 6 079 088,00 грн. Кошти були спрямовані на поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів, заміну запірної трубопровідної арматури (засувки). Виконані роботи дали змогу підвищити надійність системи водопостачання, знизили рівень аварійних ситуацій, що дозволило скоротити втрати води на очисних спорудах на 7 % та витрати на споживання електроенергії на 84 тисяч кВт (або 553 000 грн) за ІV квартал 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. |
| 2 | Рішення ПМР від 25.04.2024 № 2 | Поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а | 799000,00 | 799000,00 |  |
| 3 | Рішення ПМР від 27.06.2024 № 1 | Поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а | 250000,00 | 250000,00 |  |
| 4 | Рішення ПМР від 29.08.2024 № 9 | Поточний ремонт освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а | 801030,00 | 800807,20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Рішення ПМР від 31.10.2024 № 5 | Поточний ремонт металевих площадок та зон обслуговування запірної арматури фільтрів ОСВ-1 | 198970,00 | 198970,00 | Продовження робіт з поточного ремонту ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, які були розпочаті в 2023 році - 6 079 088,00 грн. Кошти були спрямовані на поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів, заміну запірної трубопровідної арматури (засувки). Виконані роботи дали змогу підвищити надійність системи водопостачання, знизили рівень аварійних ситуацій, що дозволило скоротити втрати води на очисних спорудах на 7 % та витрати на споживання електроенергії на 84 тисяч кВт (або 553 000 грн) за ІV квартал 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. |
| 6 | Рішення ПМР від 31.10.2024 № 5 | Поточний ремонт освітлювачів,ОСВ-1 по заміні запірної арматури, трубопроводу | 862000,00 | 861850,80 |  |
| 7 | Рішення ПМР від 28.11.2024 № 10 | Поточний ремонт освітлювачів ОСВ-1 по заміні запірної арматури, трубопроводу | 430000,00 | 430000,00 |  |
| 8 | Рішення ПМР від 28.11.2024 № 10 | Поточний ремонт очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а | 450000,00 | 450000,00 |  |
|  | Усього (до пункту 1 Звіту) |  | 6079460,00 | 6079088,00 | Різниця у 372,00 грн виникла завдяки тому, що товар був придбаний за нижчою ціною. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Рішення ПМР від 29.08.2024 № 9 | Поточний ремонт очисних споруд водопроводу - 2 по вул. Січових Стрільців, 46 | 150000,00 | 150000,00 | Завершення робіт на ОСВ-2 по вул. Січових Стрільців, 46, які виконувалися в 2023 році - 529 540,00 грн. Проведений поточний ремонт водозабірної споруди та оглядового колодязя забезпечив безперебійне водопостачання та зниження аварійних ситуацій, скорочення споживання електроенергії. Загалом за 2024 рік, у порівнянні з 2023 роком, втрати води зменшилися на 10%, економія електроенергії склала 249 тисяч кВт (або 2 468 400 грн). |
| 10 | Рішення ПМР від 26.09.2024 № 3 | Поточний ремонт оглядового колодязя станції першого підйому очисних споруд водопроводу - 2 | 199000,00 | 199000,00 |  |
| 11 | Рішення ПМР від 26.09.2024 № 3 | Поточний ремонт водозабірної споруди очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців,46 | 49000,00 | 49000,00 |  |
| 12 | Рішення ПМР від 21.12.2023 № 10 | Поточний ремонт ОСВ № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 | 131540,00 | 131540,00 |  |
|  | Усього (до пункту 2 Звіту) |  | 529540,00 | 529540,00 | Кошти освоєно в повному обсязі |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Рішення ПМР від 25.07.2024 № 13 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури | 300000,00 | 300000,00 | Створення запасу дизельного пального – 300 000,00 грн для використання альтернативного енергоживлення (роботи генераторів) та забезпечення стабільної роботи об’єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення під час аварійного відключення електроенергії на об’єктах. |
|  | Усього (до пункту 3 Звіту) |  | 300000,00 | 300000,00 | Кошти освоєно в повному обсязі |
| 14 | Рішення ПМР від 29.08.2024 № 9. | Придбання насосного обладнання (електродвигуна) для насосної станції каналізації "Південна" по вул. Дачній, 44в | 158000,00 | 158000,00 | Придбання електродвигуна для насосної станції каналізації "Південна" по вулиці Дачна, 44в - 158 000,00 грн. Заміна електродвигуна сприяла підвищенню надійності та ефективності роботи насосної станції, що забезпечило безперебійну її роботу. Це також дозволило уникнути скиду стоків у річку Південний Буг та вжити заходів для запобігання забрудненню навколишнього середовища. |
|  | Усього (до пункту 4 Звіту) |  | 158000,00 | 158000,00 | Кошти освоєно в повному обсязі |
| 15 | Рішення ПМР від 28.11.2024 № 10 | Придбання насосу для насосної станції підкачки по вул. Одеській, 115 | 21500,00 | 17000,40 | Придбання насосу для насосної станції підкачки по вул. Одеській, 115 - 17 000 грн. Встановлення нового насосу стабілізувало тиск у мережі централізованого водопостачання, забезпечило більш рівномірне та ефективне розподілення води серед споживачів, підвищило надійність і стабільність роботи насосної станції, зменшивши кількість аварійних ситуацій та поломок, що дозволило знизити витрати на експлуатацію станції. |
|  | Усього (до пункту 5 Звіту) |  | 21500,00 | 17000,40 | Вдалося придбати обладнання на 4499,60 грн дешевше. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Рішення ПМР від 28.11.2024 № 10 | Розробка ПКД та проведення її експертизи по об’єкту "Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Фрегат" по вул. Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області | 485000,00 | 485000,00 | Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи, виконання інженерно-вишукувальних робіт по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Фрегат" по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області - 635 000,00 грн. Планується будівництво та введення в експлуатацію насосної станції, станції додаткового знезараження питної води, резервуару запасу води загальним об’ємом 3000 м3 та додаткового водогону діаметром 225 мм довжиною 300 погонних метрів. Після завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта очікується цілодобове та якісне забезпечення централізованим водопостачанням 9000 мешканців мікрорайону «Фрегат» міста Первомайська (16,1 % від загальної кількості населення міста Первомайська). Створений додатковий запас води надасть змогу забезпечити водопостачанням мешканців мікрорайону протягом 5 - 6 днів у разі припинення роботи очисних споруд водопостачання № 1 та насосної станції «Контррезервуари» з технічних або воєнних причин. Оскільки водопостачання буде здійснюватися насосами меншої потужності, планується досягти економії енергоресурсів та зменшити кількість втрат питної води. |
| 17 | Рішення ПМР від 28.11.2024 № 10 | Виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту:"Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Фрегат" по вул. Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області | 150000,00 | 150000,00 |  |
|  | Усього (до пункту 6 Звіту) |  | 635000,00 | 635000,00 | Кошти освоєно в повному обсязі |
| Загальна сума надходження та використання фінансової підтримки за 2024 рік |  |  | 7723500,00 | 7718628,40 | Після завершення бюджетного року 4871,60 грн було повернено до місцевого бюджету. |